## Slide 1: TP: Pilotage et Management des équipes de projet
Mikael Le Devehat, Gillian Catil, Fatih Eyili

## Slide 2: Table de matière:
Rappel du projet
Rappel des contraintes
Equipe de projet
Partie Prenante
Analyse de Budget
Définition des responsabilités
Matrice pouvoir/intérêts
Réunion
Outils de réunion
Plan de suivi
  Planification
  Conception
  Développement
  Test et validation
  Maintenance
Plan de montée de compétence
Plan de valorisation des connaissances
Planification du projet

## Slide 3: Rappel du projet
DIGICHEES
Refonte du Système d'Information : Gestion des cadeaux et points de fidélités.
Rôles:
  Administrateur
  Opérateur des colis
  Opérateur des stocks
Notes: Rappelons rapidement le contexte
Colis => commande
Stocks => Stock

## Slide 4: Rappel des contraintes
Décalé de 3 mois
30 jours sur site
50 000 € Hors Taxes
Développement en priorité:
  Gestion des colis
  Administration
Notes: Suite a la demande du client
Nouvelles contraintes

## Slide 5: Equipe de projet
2 Développeurs
1 Testeur
1 UX/UI designer
1 Product Owner
1 Scrum Master

## Slide 6: Equipe de projet
Archibald BEDOUIN
  Développeur full stack
  2 ans d'expérience dans la comptabilité
  1 an d'expérience en alternance dans la programmation WEB (Html, css, js)
Billy BUTSON
  Développeur full stack (Licence CDA)
  2 ans d'expérience en programmation JAVA back-end / SQL

## Slide 7: Equipe de projet
Mikael LE DEVEHAT
  Scrum Master/ Lead Tech
  1 an Agent de maitrise
  2 ans d'expérience en alternance dans la programmation WEB (Html, css, js)/ Java Front-end
  1 an d'expérience Chef de projet
Fatih EYILI
  Testeur
  2 ans en programmation Python (Test manuels et automatiques en environnement technique)

## Slide 8: Equipe de projet
Gillian CATIL
  UI/UX Designer
  Diplômé en Web Design
  1 an d'expérience en Web Design en alternance
John Duff
  Product Owner
  Origine: Américain
  Habite en France depuis 3 ans
  7 ans d'expérience Product owner

## Slide 9: Partie Prenantes
PDG de la fromagerie
Directeur du SI
Utilisateur: Opérateur des colis
Utilisateur: Opérateur des stocks
Responsable Marketing
Référent: Opérateur des stocks
Référent: Opérateur des colis
et
Equipe de Projet

## Slide 10: Analyse du budget

## Slide 11: Définition des responsabilités
RACI
R - Responsible - il réalise
A - Accountable - il supervise et il valide
C - Consulted - il conseille
I - Informated - il est informé

## Slide 12: Matrice Pouvoir/Intérêt
Directeur du SI
PDG de la Fromagerie
Product Owner
Développeurs
Testeur
Scrum Master
UX/UI Designer
Operateur des colis
Opérateur des stocks
Référents Métiers
Responsable Marketing
Pouvoir
Intérêt
+
-
+
Surveiller
Satisfaire
Engagé avec Attention
Informer

## Slide 13: Réunion
Le timing des réunions
Préparer sa réunion
Cadrer la réunion
Adapter la réunion
La conclusion de la réunion
Notes: Le timing des réunions (no meeting Wednesday, perte de concentration, déplacer une réunion, calendriers partagés, etc..)
Préparer sa réunion (slides, documents envoyés aux membres, pas plus de 7 membres, prendre 20 minutes avant la réunion pour bien lire les documents et se préparer)
Cadrer la réunion (pas de technologies, pas de multitasking pas de doléances, concentration sur le problème, temps de parole répartis: SMART, lister les points d'intérêt)
Adapter la réunion (Structure passive/proactive/réactive, En accord ou en désaccord)
La conclusion de la réunion (on ne part pas sans une réponse effective au problème donné, ou sans programmer une autre réunion dans la foulée pour y répondre, préciser et résumer les décisions prises, tout le monde doit être sur la même longueur d'onde en partant)

## Slide 14: Outils de réunion
Chevalet de conférence
Suite Office 365 (Excel, Word, PowerPoint)
Projecteurs
Teams
JIRA
Service d'email (Gmail, Outlook)

## Slide 15: Plan de suivi
Étape 1 – Planification
Étape 2 – Conception
Étape 3 – Développement
Étape 4 – Tests et validation
Étape 5 – Maintenance et suivi

## Slide 16: Planification
Plan de projet
Analyse des risques
Indicateurs Quantitatifs:
80% de réunions effectué
Cahier des charges validé à 100% par le client
Cahier des charges validé par 33% des parties prenantes
Indicateurs Qualitatifs
Validation du cahier des charges

## Slide 17: Conception
Validation maquette
Validation architecture logiciel
Indicateurs Quantitatifs:
90% du maquettage fait
90% modélisation de la base de données
90% de la conception de l'architecture
Indicateurs Qualitatifs
Modélisation base de données

## Slide 18: Développement
Indicateurs Quantitatifs:
70% de la base de données développé
85% des tickets Jira sur le développement effectué
Taux de régression < 5%
Indicateurs Qualitatifs
Base de données opérationnelle
Déploiement serveur
Création commande opérationnelle
Authentification opérationnelle

## Slide 19: Tests et validation
Tests unitaires
Tests intégrations
Indicateurs Quantitatifs:
Nombre de test et validation passés > 95%
Satisfaction client > 95%
Taux d'adoption du logiciel > 90%
80% de fonctionnalités livrées minimum
Indicateurs Qualitatifs
Tests d'acceptation
Tests fonctionnels
Utilisateurs formés

## Slide 20: Maintenance
Validation de la stabilité l'intranet
Correction de bug de déploiement
Indicateurs Quantitatifs:
>5% de bug restant
90% de stabilité du SI
Taux de satisfaction des utilisateurs > 90%
Indicateurs Qualitatifs

## Slide 21: Plan de montée en compétence
Mise à niveau:
  Pour les développeurs :
    Langage python et le développement web
    Utilisation d'outil de développement
    Control de version
    L'agilité utilisée
    TDD et BDD
    Design Pattern
    Déploiement des serveurs
  Pour le Testeur:
    Langage python et le développement web
    Utilisation d'outil
    Control de version
    Agile utilisée
    Design pattern
    Test sur le déploiement

## Slide 22: Plan de montée en compétence
Mise à niveau:
  Pour le Scrum Master/Lead Tech:
    Langage python et développement web
    Utilisation des outils
    Control de version
    Agile Utilisée
    TDD et BDD
    Design pattern
  Pour l'UX/UI Designer:
    Utilisation d'outils de modélisation
    Control de version
    Agilité Utilisée
  Pour le Product Owner:
    L'écriture du cahier des charges
    Note de cadrages
    Control de version
    Agile utilisée
    Réunion productives
    Français

## Slide 23: Plan de montée en compétence

## Slide 24: Plan de valorisation des connaissances
Archibald Bédouin:
  Pour connaitre le langage python
  Pour approfondir ses acques en développement Web
  Pour savoir utiliser GIT
  Afin d'agir et développer en agile
  Savoir s'organiser en fonction du pattern utilisé
  Savoir déployer un serveur
Billy Butson:
  Pour Adapter sa connaissance en back end avec python
  Pour connaitre le javascript, HTML et CSS
  Pour savoir utiliser GIT
  Afin d'agir et développer en agile
  Pour approfondir sa connaissance à propos du design pattern
  Savoir déployer un serveur

## Slide 25: Plan de valorisation des connaissances
Fatih Eyili:
  Rappel sur le langage python
  Prise de connaissance des outils utilisés
  Pour savoir utiliser GIT
  Afin d'agir et développer en agile
  Savoir s'organiser en fonction du pattern utilisé
  Savoir faire des tests sur le déploiement

## Slide 26: Plan de valorisation des connaissances
Mikael Le Devehat:
  Pour connaitre le langage Python
  Pour qu'il puisse aider si nécessaire les développeurs avec les outils utilisés
  Pour savoir utiliser GIT
  Afin d'approfondir sa connaissance en méthodologie agile
  Pour qu'il puisse aider si nécessaire le testeur avec les outils utilisés
  Pour qu'il puisse étudier le design pattern du projet

## Slide 27: Plan de valorisation des connaissances
Gillian Catil:
  Savoir utiliser les nouveaux outils modélisations
  Approfondir sa connaissance en modélisme
  Savoir travailler en agile
  Savoir utiliser GIT

## Slide 28: Plan de valorisation des connaissances
John Duff:
  Approfondir sa connaissance sur le cahier des charges
  Approfondir sa connaissance sur la note de cadrage
  Pour savoir utiliser GIT
  Afin d'approfondir sa connaissance en méthodologie agile
  Pour savoir les méthodologies de réunion productives
  Approfondir ses compétences sur la langue française

## Slide 29: Planification de projet

## Slide 30: Planification de projet

## Slide 31: Planification de projet

## Slide 32: Planification de projet

## Slide 33: Planification de projet

## Slide 34: Conclusion
Merci de votre attention